# 小焦 · 落地报告

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 适用版本 | v1.0 |
| 最后更新 | 2026-09-14 |
| 维护者 | 小焦项目 |
| 文档状态 | 待审 |

摘要：本文回答四个问题 —— 现在是什么样、有哪些功能、UI 设计是否合理、还差什么。 所有结论都来自真实执行：测试套件、代码核对、真实浏览器渲染。每条都标了落地状态与核对方法。

## 目录

• 1. 结论速览

• 2. 现有架构

• 3. 功能清单与落地状态

• 4. UI 设计与已修正的问题

• 5. 四项生产级改进

• 6. 测试与安全

• 7. 文档与原理图

• 8. 已修问题清单

• 9. 已知限制与待决策

• 10. 健康度自评

• 11. 后续路线

• 12. 复现本报告结论

• 变更记录

状态口径：已落地 = 代码里能找到实现且能跑通；部分落地 = 主路径可用但覆盖不全或有已知缺口； 设计未落地 = 只有设计，没有可运行实现。

## 1. 结论速览

| 维度 | 状态（本轮实测） |
| --- | --- |
| 版本 / 发布 | v1.0；仓库内 tag 只有 v1.0 |
| 自动化测试 | 249/249 通过 · 通过率 100.00% · 128.0s（离线 92 + 应用逻辑 104 + 安全 18 + 联网 35） |
| 安全 | 无未修复高危项；SSRF（含数值型绕过与重定向）21 种写法 100% 拦截、目录穿越、日志脱敏、命令端点加固均已实测 |
| 文档 | README.md 898 行 + ARCHITECTURE.md 285 行 + CONTRIBUTING.md 212 行 + 顶层 39 份 docs/*.md；全仓 134 张 Mermaid 图，语法问题 0 |
| 健康度 | 自评 8.8 / 10（口径见第 10 节） |
| 遗留 | 重依赖模块（视频 / 播客 / 音乐 / 安装器）未进 CI；ruff 真 bug 级规则实测仍有 3 处 |

## 2. 现有架构

### 图 1 · 代码实况

说明：小焦是单进程 Flask 应用（默认 5000），核心与可插拔能力在同一进程内； 数据文件与产物跟随项目目录；N.E.K.O. 是可选的外部桌面客户端。

代码位置索引：xiaojiao_app.py（主程序与内嵌前端）｜core/（器官）｜plugins/（工具）｜ video_service/、podcast_service/、music_service/（重依赖服务）｜ .github/workflows/stress-test.yml（质量闸门）

mermaid
%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "14px"}, "flowchart": {"htmlLabels": true, "wrappingWidth": 340, "nodeSpacing": 46, "rankSpacing": 64, "useMaxWidth": true}}}%%
flowchart TB
    subgraph ENTRY["入口"]
        direction LR
        I1["一键启动 start_xiaojiao.py"]
        I2["一键安装与分级检测"]
    end

    subgraph CORE["核心：单进程 Flask 5000"]
        direction LR
        APP["xiaojiao_app.py<br/>53 条唯一路由 · 内嵌前端"]
        XJ["xiaojiao_harness.py<br/>小脑 MiniGPT"]
        LOG["xiaojiao_log.py<br/>统一日志与脱敏"]
        BM["brain_manager.py<br/>大脑注册与切换"]
    end

    subgraph EXT["可插拔能力"]
        direction LR
        P["plugins 工具层<br/>77 个工具"]
        V["视频 ComfyUI 8188"]
        PD["播客"]
        MU["音乐 ACE-Step"]
        CAT["N.E.K.O. 桌面端<br/>可选，启动先询问"]
    end

    subgraph DATA["数据：跟随项目目录"]
        direction LR
        C["控制文件"]
        M["记忆 · 会话 · 知识库"]
        L["self_learn 经验沉淀"]
        O["books · downloads · media · videos"]
    end

    I1 --> APP
    I2 --> APP
    APP --> XJ
    APP --> BM
    APP --> P
    APP --> V
    APP --> PD
    APP --> MU
    APP -.-> CAT
    APP --> M
    APP --> L
    P --> O
    APP --> LOG
    APP --> C

    style I1 fill:#7ED321,color:#fff
    style I2 fill:#7ED321,color:#fff
    style APP fill:#4A90E2,color:#fff
    style XJ fill:#4A90E2,color:#fff
    style LOG fill:#4A90E2,color:#fff
    style BM fill:#4A90E2,color:#fff
    style P fill:#4A90E2,color:#fff
    style V fill:#7ED321,color:#fff
    style PD fill:#7ED321,color:#fff
    style MU fill:#F5A623,color:#fff
    style CAT fill:#F5A623,color:#fff
    style C fill:#F5A623,color:#fff
    style M fill:#7ED321,color:#fff
    style L fill:#7ED321,color:#fff
    style O fill:#7ED321,color:#fff

关键设计取舍：本地优先（断网可用）· 换模型不改代码（OpenAI 兼容 + 三级路径解析）· 能力可插拔（统一插件契约）· 出事能查（统一日志 + 指标 + 中央状态）。

## 3. 功能清单与落地状态

### 3.1 对话与模型

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 多大脑热切换 | 已落地 | llama-swap（9292）热切换；顶部下拉直接换，人格不变 |
| 自动模式 | 已落地 | 未配置模型时用本地大脑，界面显示「自动（本地大脑 :9292）」 |
| 模型管理 | 已落地 | 添加本地 GGUF / 外接 API：/api/model/add、/api/model/addlocal、/api/model/delete、/api/model/select |
| 人格预设 | 已落地 | 预设卡片、编辑、复制、新建、删除：/api/presets*，落 presets/*.json |
| 成本看板 | 已落地 | /cost 页面、/api/cost 接口、顶栏「今日节省」；_record_usage() 写 cost_daily.json |
| OpenAI 兼容 | 已落地 | /v1/chat/completions、/v1/models，可被 DSH 等当作模型接入 |
| 流式与打字机 | 已落地 | typeAnswer() 逐字显示；/api/chat/pending 支持刷新后继续 |
| 反馈打分 | 已落地 | /api/feedback 进入学习链路 |
| 危险命令二次确认 | 已落地 | 顶栏 Full access / Read-only 可切换，接口 /api/access |

### 3.2 工具与插件

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工具开关 | 已落地 | 顶栏工具开关键 + /api/tools_toggle |
| 抓取插件 | 已落地 | 18 个工具：原生 13 + 增强 4（get、scrape_with_selector、download、collect_vulnerabilities）+ 兼容入口 1（browser_session） |
| 多形态插件 | 已落地 | py / js / json / md（技能）四种形态，load_plugins() 统一装载 |
| 插件生成器 | 已落地 | /api/plugin/generate 按需求生成插件骨架 |
| 参数适配 | 已落地 | 按工具白名单过滤参数，避免 unexpected keyword argument |
| 抓完自动解读 | 已落地 | 正文直显 + 「是什么 / 要点 / 怎么用」解读 |
| 用后即学 | 已落地 | 成功记用法、失败记反思，落 self_learn/tool_skills.txt 与向量库 |
| 工具轨迹 | 已落地 | 侧栏「轨迹」显示每次工具调用与耗时 |
| 工具按意图装载 | 已落地 | 本轮只发与意图匹配的子集（实测 chat 3 个、diagram 18 个） |

### 3.3 记忆与自进化

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 会话管理 | 已落地 | 侧栏多会话、新建、切换、历史：/api/sessions、/api/session/new |
| 长期记忆 | 已落地 | 向量库 + 早期遗留存盘（2026-09-17 已移入 logs/quarantine/）+ 知识库 JSON |
| 记忆深度 | 已落地 | 事实 / 表达 / 印象三层，实现 core/memory_deep.py |
| 记忆写入闸门与来源标记 | 已落地 | 工具原文与坏回复进不了对话记忆（core/mem_filter.py）；注入时标明来源（谁说的就是谁说的）；时间性问题走时间线。见 memory-pollution.md |
| 用户画像库（第四个库） | 已落地 | core/user_profile.py，落 logs/psyche/user_profile.jsonl；记不记、记什么由模型自己判断，载体只执行存储 |
| 印象·血管（xiaojiao_recall.py） | 已接进主流程 | 10 路血管投票（3 规则票 1.0 + 7 模型票 0.5），自带快慢分路（触发词命中 → 0 次模型调用、实测 0.00s；否则 3.4~5.8s）；库 xiaojiao_profiles.json。接入验收 5/5；回复里真用上 4/5（负对照干净） |
| 印象·画像系统（xiaojiao_profile.py） | 已接进主流程（与血管并存） | 写入链（判该不该记 → 生成 → 判重）+ 10 路召回 + JSON 库 logs/psyche/profiles.json。只加不删：两条链各召回、各拼 system、各写各的库 |
| 兴趣积累闭环（下次精准回答） | 载体侧已落地，模型侧没通 | 旧机制两遍实测（各 8 条）：事实进库 7/8、注入 7/7、换新会话真的用上 1/7 与 2/7。链是通的，"用它回答"没通 —— 见 user-profile.md 第 7 节（新机制见附二） |
| 自学习 | 已落地 | self_learn/learn.py 从点赞与更正中提炼功能用法 |
| 成长面板 | 已落地 | /growth + /api/growth |
| 自我改进闭环（改提示词 / 工具 / 流程并 A/B 回滚） | 设计未落地 | 目录与写入路径均无实现，见 design-philosophy.md 第十七节 |

### 3.4 多模态

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视觉 | 已落地 | /api/vision、/api/screen（截图识图） |
| 语音 | 已落地 | /api/tts、/api/asr、/api/voice/warm（预热） |
| 视频 | 已落地 | video_service：ComfyUI + Wan2.1，832×480 / 24fps；按需卸载大脑 → 生成 → 恢复 |
| 播客 | 已落地 | LLM 写稿 + TTS 配音 + SD1.5 封面：/podcast、/api/podcast |
| 音乐 | 部分落地 | music_service/ace_music.py 只是 ACE-Step 服务的客户端，需要该服务独立启动；未挂进主程序，主程序路由表里没有音乐接口 |

### 3.5 桌面与工作区

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌面宠物 | 已落地 | /pet 页面 + N.E.K.O. 集成（启动先询问，不启动不影响） |
| 工作区 | 已落地 | 侧栏文件浏览、打开文件：/api/workspace、/api/ws/open |
| 全文搜索 | 已落地 | 前端 openSearch / doSearch 站点内检索 |
| 大脑仓库面板 | 已落地 | /monitor：模型清单、显存占用、一键加模型 |
| N.E.K.O. 记忆后台学习 | 部分落地 | learn_from_neko.py 只执行一轮就退出，不解析 --daemon --interval 300；启动器打印的「每 5 分钟学一次」目前不成立 |

### 3.6 运维与可观测

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 玩具体检 | 已落地 | /api/env：11 项（必需 / 可选分离），失败给中文补救步骤 |
| 指标 | 已落地 | /metrics（Prometheus 文本）、/api/scrapling/metrics（JSON） |
| 统一日志 | 已落地 | logs/xiaojiao.log（5MB × 3 轮转）+ 全链路脱敏 |
| 会话回收 | 已落地 | max_sessions / session_ttl / session_idle + 60 秒后台巡检 |
| 熔断自愈 | 已落地 | 同一工具连续失败 3 次暂停 30 秒后自动恢复；安全拦截不计失败 |
| 中央状态 | 已落地 | /api/central 只读快照：阶段、实体、工具轨迹、健康 |
| 模块级统一指标采集 | 设计未落地 | 只有插件侧的调用指标；模块侧的调用次数 / 成功率 / 平均延迟没有统一采集口 |
| 设置页「系统状态」面板 | 设计未落地 | 目前能看到的只有设置页工具列表与 /api/central 原始 JSON |

## 4. UI 设计与已修正的问题

### 4.1 现状与行业依据

参考业界结论（外部资料，仅作设计参考）：

• 生成式 AI 界面的可用性研究指出：信息层级、可读性、可控性是用户满意度主因 （MDPI 研究）

• 消息气泡看似简单，实际要处理长文本、代码、表格、附件、引用等十几种形态 （消息气泡组件实践）

• 深色背景下代码块可读性是常见投诉点 （实例 issue）

### 4.2 已修正的问题

下表为本轮实测发现并已修的问题，括号内数字是当时实测的取证数据。

| # | 问题 | 用户感受 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓取接口后是一整屏压缩 JSON | 读不下去 | 截断顺序改为先美化后截断；JSON 走代码块（带复制）+ 超长折叠 |
| 2 | 折叠后拿不到全文 | 想说「存文件」却只存到预览 | 落盘保留全文（实测 13033 字，展示 3538 字） |
| 3 | 存成 .json 解析不了 | 文件名是 json 却报错 | 自动「去转义 → 解析 → 美化」成合法 JSON（24404 字 / 5 条漏洞可解析） |
| 4 | ````markdown` 里的表格被当代码 | 表格挤在灰框里 | 新增 .mdfence：渲染成真 HTML 表格（实测 2 表 4 行 6 表头） |
| 5 | 模型下拉显示「未配置模型」 | 以为没配好 | 改为「自动（本地大脑 :9292）」 |
| 6 | 控制台一直报 favicon 404 | 开发者体验差 | 内联 SVG favicon，控制台 0 错误 |
| 7 | 段落粘连 / 标题无样式 / 链接不可点 | 排版乱 | 块间 <br> 分隔 + .mdh 标题样式 + inline() 支持 [文本](链接) |
| 8 | 回答里冒出 <think></think> | 正文里混进标签 | _strip_think() 在落地前剥离，含单独闭标签的漏删情形 |
| 9 | 深色模式代码块像有白色印记 | 观感差 | 根因是 .b code 把代码块内的 code 也上了浅灰底，显式清零背景 / 内边距 / 阴影 |
| 10 | 代码块没有配色 | 长代码难读 | 轻量语法高亮 hl()：Python / JS / JSON / Bash / SQL / CSS / HTML + 通用兜底，超大文本不高亮以免卡顿 |
| 11 | 表格挤成一团、标题断字 | 表格不可读 | 留白、行高、短列 nowrap、宽表横向滚动、带表格的消息占满整栏 |

### 4.3 现有 UI 的优点

• 深色主题 + 消息气泡左右分明，长文阅读不刺眼。

• 顶栏「工具开关 / 权限开关 / 成本」一眼可见，控制感强。

• 侧栏「会话 / 轨迹 / 工作区」三视图切换，信息不堆在聊天区。

• 代码块统一带语言标签与复制按钮。

• 危险操作有 Full access / Read-only 显式状态。

### 4.4 建议的 UI 优化（未实施）

| 优先级 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 长回答加「折叠 / 展开」与「跳到最新」 | 长文与流式输出时滚动疲劳 |
| P1 | 移动端窄屏侧栏改抽屉 + 触控尺寸达标 | 手机端可用性 |
| P2 | 表格支持横向滚动容器 + 首列冻结 | 列多时挤成竖排 |
| P2 | 代码块加行号 / 换行开关 | 长 JSON 阅读体验 |
| P2 | 抓取结果卡片化（域名 + 时间 + 状态徽标 + 折叠正文） | 结果多时更像资料卡而非长消息 |
| P3 | 主题色 / 字号可调 + 高对比模式 | 无障碍与个人偏好 |
| P3 | 键盘快捷键（搜索、关闭弹窗） | 效率 |

以上均属界面改动，需要先确认视觉方向再动手。

## 5. 四项生产级改进

| # | 改进 | 状态 | 关键数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会话回收 SessionManager | 已落地 | TTL / 空闲 / LRU 三规则 + 60 秒后台巡检（SESSION_SWEEP_INTERVAL = 60）；离线套件内「会话回收」相关断言 4 项 |
| 2 | 指标 MetricsCollector | 已落地 | /metrics（Prometheus 文本）+ JSON + 落盘；离线套件内「指标」相关断言 7 项 |
| 3 | CI 压力测试 | 已落地 | 每天 03:00（UTC+8）定时 + 手动触发 + 指定路径变更触发；通过率门槛 95%；结果上传为 artifact |
| 4 | 批量并发 BatchConfig | 已落地 | 跨域并发 + 同域串行；离线套件内「批量配置」相关断言 2 项，联网套件另有真实并发与顺序用例。一次历史实测记录：3 个域 6.20 秒 → 0.92 秒（本轮未复测） |

## 6. 测试与安全

全量套件本轮实测：

text
全量套件：249/249 通过 · 通过率 100.00% · 128.0s
├─ 离线单元（unit） 92 项：配置 / 会话回收 / 指标 / 脱敏 / JSON 展示（含 9 项超长 JSON 回归）/ 参数校验 / 渲染契约 / NVD 漏洞聚合逻辑
├─ 应用逻辑 104 项：检索词清洗 / 漏洞查询意图 / 提示词铁律 / 工具注册 / 配置热重载 / 切人设
├─ 安全（security）18 项：SSRF 21 种写法 / robots / 限速 / 脱敏回读 / UA / 穿越 / 命令端点 / 无遥测 / 无明文密钥
└─ 联网（network） 35 项：真实抓取 / 批量 / 会话 / 对抗 / NVD 最近 7 天高危漏洞

| 安全项 | 结果 |
| --- | --- |
| SSRF（直连 + 重定向 + 数值型绕过） | 100% 拦截（实测 21 种写法） |
| 目录穿越 | 未逃逸（含 URL 编码） |
| 日志脱敏 | 回读日志文件验证无明文 |
| 命令端点 | 默认只听本机；非本机请求 force 降级 |
| 明文密钥入库 | 0（实测扫描 274 个已跟踪文件） |
| 未修复高危 | 0 |

另有三个需要服务在跑的实机脚本，run_all.py 不包含它们：

| 脚本 | 内容 |
| --- | --- |
| tests/stress/live_check.py | 33 处断言：接口探活、体检、指标格式、真实抓取、工具结果呈现 |
| tests/stress/ui_check.py | Playwright 真浏览器渲染，含漏洞表格场景与截图 |
| tests/stress/stability_30m.py | 30 分钟无头压测（纯插件、不消耗 Token），需人工执行 |

## 7. 文档与原理图

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md（898 行） | 安装 / 用法 / 功能总览 / 抓取章节 / 安全说明 / 版本记录 |
| ARCHITECTURE.md（285 行） | 模块职责 · 请求生命周期 · 插件契约 · 扩展点 · 已知限制 |
| CONTRIBUTING.md（212 行） | 分支提交规范 + 硬性约束 + 插件模板 |
| docs/architecture.md | 架构总览（本文档的同级入口） |
| docs/design-philosophy.md | 设计哲学 22 节，实现状态的最终口径 |
| docs/architecture-diagrams.md | 架构图册 22 张 |
| docs/security-audit.md | 安全结论 + 问题根因修复 + 控制点流程图 |
| docs/testing-report.md | 覆盖矩阵 + 未覆盖清单 + 无头压测方法 |
| docs/release-and-rollback.md | 发版步骤 + 回滚场景 + 网络受限时的发布兜底 |
| docs/scrapling.md | 抓取插件 18 工具 / 原理 / 配置 / 指标 / 排错 |
| docs/landing-report.md | 本报告 |
| 原理图 | 全仓 134 张 Mermaid，tools/check_mermaid.py --all 报 0 问题，已接入 CI |

## 8. 已修问题清单

按主题记录过往修复。凡依赖当时环境的取证数字，均已标注为历史记录。

| 问题 | 修复 |
| --- | --- |
| 模型下拉误导、favicon 404 | 改为「自动（本地大脑 :9292）」；内联 SVG favicon |
| 大 JSON 展示混乱（根因是截断顺序）、存 .json 非法、只存到预览 | 先美化后截断；clip 由调用方决定；落盘合法 JSON |
| ````markdown` 表格被当代码显示 | 新增 .mdfence，渲染成真 HTML 表格 |
| 漏洞查询不走时间窗（拿到 1999 年数据）、5 条只总结 1 条、受影响软件全 n/a | 新增 collect_vulnerabilities：强制时间窗 + 插件层压平成 Markdown 表格（含 CPE 转人话、描述兜底、抽样透明） |
| 把功能字「用」当检索关键词（搜出「用（汉语汉字）」） | 代码层检索词清洗闸门 + 清洗为空则反问用户 + 写入检索铁律；漏洞类问题优先走 collect_vulnerabilities |
| 搜索搜出词典词条（「最近 AI 新闻」搜到歌曲《最近》） | web_search 多变体 + 主题词覆盖率判断 + 词典词条降权；寒暄与单字直接拒绝联网 |
| 抓取调用用错工具名 | 统一改用原生工具名 make_request（旧的非原生入口 _fetch_raw 已从代码中移除） |
| 日志脱敏过滤器把参数全转成字符串，导致 %d 型日志 emit 报错（熔断告警被打掉） | 过滤器改为「先渲染成最终文本再脱敏」 |
| ruff 真 bug 级规则扫出潜在崩溃：brain_manager 的两个内部配置函数未定义、/api/persona 引用未定义的 _CFG、语音预热缺 global、插件生成兜底模板未定义 | 补齐实现 / 常量 / global，统一日志占位符。当前实测仍有 3 处同类问题（见第 9 节） |
| CI 一直是红的：runner 控制台非 UTF-8，每次运行都卡在第一道闸门，压力测试从未在 CI 跑过 | 入口脚本统一 reconfigure(encoding="utf-8") + workflow 设 PYTHONUTF8=1；修完首次全绿（当时记录：run 34691282396，五道闸门 + 压力测试通过） |

## 9. 已知限制与待决策

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根目录字面量 ~（家目录副本，含 .ssh） | 已被 .gitignore 忽略（规则 /~），未删（误删毁数据）。本轮实测递归 65 万余个条目；需要书面确认后再处理 |
| 2 | capabilities.full_access 默认为 false | 危险命令需二次确认；改成 true 等于放弃这道闸门，属产品取舍。早先报告写的「默认 true」与代码不符，已更正 |
| 3 | lint 工具未跑齐 | ruff 已跑（真 bug 级 3 处）；black / mypy / pytest 未跑，命令已备好 |
| 4 | 30 分钟无头压测需人工执行 | 脚本 tests/stress/stability_30m.py 已备（纯插件、不消耗 Token） |
| 5 | 视频 / 播客 / 音乐 / 安装器未进 CI | 依赖 GPU 与外部模型，CI 环境装不起来 |
| 6 | 移动端适配、长回答折叠等 UI 优化 | 见 4.4，需先确认视觉方向 |
| 7 | AtomGit 未发布 | 未配置该平台凭据；本轮未核实 |
| 8 | ruff 全量规则集未清零 | 实测 ruff check . 5990 处（风格、简化、类型注解类为主）；CI 只把真 bug 级规则集（E9,F63,F7,F82）纳入闸门 —— 该规则集 2026-09-16 实测 0 处未过（All checks passed）。原记录写的是"4858 处"与"3 处未过"，均已过期 |
| 9 | check_principles.py 未全过 | 2026-09-18 实测 10/12。未过两条：P6（core/world/firewall.py 里一处 "error": "internal" —— 它是写进隔离区日志的机器码、不是给用户看的文案；判据按"字典 error 字段必须含中文"扫到了它，这一条是判据口径偏严，代码没动）、P9（版本号自洽：neko_plugin/xiaojiao_install/README.md 里引了一串别的项目的版本号，被判"查无此版"—— 同样是非本项目文件）。上一轮两条红本轮已修：P1（判据原来用 utf-8 读源码，带 UTF-8 BOM 的 .py 被误判语法错 —— 解释器按 PEP 263 是认 BOM 的，已改成 utf-8-sig）、P8（check_docs 现在不扫被 .gitignore 忽略的目录里的 .md，llama-swap/ 那份第三方 README 不再算本项目的错）。 |

## 10. 健康度自评

下表是项目自评，不是第三方评估；「现在」一列的依据已更新为本轮实测数据，分数沿用原口径。

| 维度 | 治理前 | 现在 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库卫生 | 5.0 | 9.0 | 日志归档、遗留物清理、行尾统一 |
| 依赖管理 | 4.0 | 8.5 | 修 2 个致命错误、依赖锁定文件覆盖顶层依赖 |
| 测试覆盖 | 3.0 | 9.0 | 249 项自动化 + 33 处实机断言 + CI 门槛 + 安全套件 + UI 渲染检查 |
| 安全 | 6.5 | 9.0 | 修 SSRF 绕过与端点暴露；扣分项：本地定位下默认无鉴权 |
| 文档 | 7.0 | 9.5 | 顶层 39 份文档 + 134 张图自检 0 问题 + CHANGELOG 规范 |
| 代码质量 | 4.0 | 8.5 | 静默吞异常清零（已跟踪文件）、统一日志、死代码清理；扣分项：ruff 真 bug 级 3 处 |
| 综合 | 5.0 | 8.8 / 10 | 可稳定落地 |

## 11. 后续路线

### 图 2 · 建议的推进顺序

说明：P0 已完成；后续四步按依赖关系排列 —— 先补质量通道，再补稳定性验证，最后才谈公网部署。

代码位置索引：P1 对应内嵌前端（xiaojiao_app.py）｜P2 对应 video_service/、podcast_service/、 music_service/、install_all.py｜P3 对应 tests/stress/stability_30m.py 与 .github/workflows/stress-test.yml｜P4 对应 bind_host() 与访问令牌机制

mermaid
%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "14px"}, "flowchart": {"htmlLabels": true, "wrappingWidth": 340, "nodeSpacing": 46, "rankSpacing": 64, "useMaxWidth": true}}}%%
flowchart LR
    P0["P0 已完成<br/>四项改进 · 展示修复 · 安全修复"] --> P1["P1 建议<br/>UI 体验：折叠 · 移动端 · 表格滚动"]
    P1 --> P2["P2 建议<br/>重依赖模块测试通道"]
    P2 --> P3["P3 建议<br/>无头压测与依赖扫描进 CI"]
    P3 --> P4["P4 建议<br/>公网部署能力"]

    style P0 fill:#7ED321,color:#fff
    style P1 fill:#4A90E2,color:#fff
    style P2 fill:#4A90E2,color:#fff
    style P3 fill:#F5A623,color:#fff
    style P4 fill:#E74C3C,color:#fff

## 12. 复现本报告结论

powershell
python tests/stress/run_all.py --json tests/stress/results.json --min-pass-rate 95   # 全量 249 项
python tests/stress/run_all.py --offline                                            # 离线 215 项（联网套件跳过）
python tests/stress/live_check.py                                                   # 实机验收（需服务在跑，33 处断言）
python tests/stress/ui_check.py --vuln --out ui_chat.png                            # 真浏览器渲染（含漏洞表格场景）
python tools/check_mermaid.py --all                                                 # Mermaid 语法（全仓 134 张）
python tools/check_docs.py                                                          # 文档与代码一致性（链接 / 路径 / 接口 / 工具名）
python tools/check_principles.py                                                    # 12 条项目铁律审计
python tools/check_prompt_size.py                                                   # 单次请求 token 体检
python tools/audit_static.py                                                        # 静态质量审计
python -m ruff check --select E9,F63,F7,F82 .                                       # 真 bug 级静态检查

## 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | v1.0 | 重写：对齐代码 + 统一文风 |
| 2026-09-12 | v1.0 | 初版：功能清单、UI 审查、四项改进、健康度评分 |